Утверждено приказом

Государственного секретаря

Союзного государства

№  11  от 22 февраля  2013 года.

## Конкурсная документация

к открытому конкурсу на право заключения контракта на выполнение комплекса работ по развитию системы электронного документооборота (СЭД) в Постоянном Комитете Союзного государства  на 2013 год

Разработал:

|  |  | Департамент правового обеспечения |
| --- | --- | --- |

г. Москва

2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| № пункта | Наименование | страница |
| --- | --- | --- |
| I. | Информация о размещении заказа | 3 |
| II. | Инструкция участникам конкурса | 4 |
|  | Общие сведения | 4 |
| 1. | Предмет конкурса | 4 |
| 2. | Требования к Участникам размещения заказа | 4 |
| 3. | Преимущества, представляемые при участии в размещении заказа | 4 |
| 4. | Затраты на участие в конкурсе | 4 |
|  | Конкурсная документация | 5 |
| 5. | Содержание конкурсной документации | 5 |
| 6. | Разъяснение конкурсной документации | 5 |
| 7. | Внесение изменений в конкурсную документацию | 5 |
|  | Инструкция по подготовке заявок на участие в конкурсе | 5 |
| 8. | Язык заявки на участие в конкурсе | 5 |
| 9. | Содержание заявки на участие в конкурсе | 6 |
| 10. | Цена контракта, условия оплаты | 6 |
| 11. | Валюта заявки на участие в конкурсе | 7 |
| 12. | Документы и информация, подтверждающие соответствие Участников размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе | 7 |
| 13. | Срок действия заявки на участие в конкурсе | 7 |
| 14. | Оформление и подписание заявки на участие в конкурсе | 8 |
| 15. | Подача заявок на участие в конкурсе. Опечатывание, маркировка конвертов с конкурсными заявками | 8 |
| 16. | Прием заявок на участие в конкурсе | 8 |
| 17. | Опоздавшие заявки | 9 |
| 18. | Изменения заявок на участие в конкурсе и их отзыв | 9 |
| 19. | Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе | 9 |
| 20. | Конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе | 10 |
| 21. | Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и определение соответствия Участников размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе | 10 |
| 22. | Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе и признание Участника конкурса победителем | 11 |
| 23. | Разъяснение результатов конкурса | 11 |
| 24. | Запрос сведений об Участниках размещения заказа | 11 |
| 25. | Заключение контракта | 12 |
| 26. | Право на обжалование | 12 |
| III. | Информационная карта конкурсной заявки | 12-13 |
| IV. | Техническое задание | 14-19 |
| V. | Календарный план выполнения работ | 20 |
| VI. | Образцы форм | 21-36 |

- Информация о размещении заказа

# 1. Постоянный Комитет Союзного государства (далее – «Заказчик») проводит открытый конкурс на право заключения контракта для нужд Постоянного Комитета Союзного государства:

# Предмет конкурса: выполнение комплекса работ по развитию системы электронного документооборота (СЭД) в Постоянном Комитете Союзного государства  на 2013 год.

Комплекс работ по развитию СЭД включает в себя следующее:

1. Поставка программно-аппаратного обеспечения в соответствии со Спецификацией и Календарным Планом выполнения работ;

2.  Установка, настройка и отладка программно-аппаратного обеспечения в соответствии со Спецификацией и Календарным Планом выполнения работ;

3. Обслуживание СЭД в соответствии с Календарным Планом выполнения работ.

# Начальная (максимальная) цена: 4 215 000,00 (четыре миллиона двести пятнадцать тысяч) руб.

# Сроки  (периоды) выполнения комплекса работ: по кварталам, в течение  2013 года, в соответствии с Календарным планом выполнения работ.

# 2. Настоящая Информация о размещении заказа распространяется на всех заинтересованных юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и формы собственности.

# 3. Финансирование осуществляется за счет средств Бюджета Союзного государства.

# 4. Конкурсная документация разработана в соответствии с Положением о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Постоянного Комитета Союзного государства, утвержденного приказом Государственного секретаря Союзного государства от 23.03.12 г., № 14.

5. Заинтересованные лица могут получить дополнительную информацию у Заказчика и  ознакомиться с конкурсной документацией по адресу:  Россия, 103132, г. Москва, Старая площадь, д. 8/5, подъезд № 3, в рабочие дни с 09.00-13.00 и с 14.00-18.00 часов по Московскому времени.

Контактные лица:

Смирнов Л. Н. – советник Группы контроля и программного обеспечения Отдела контроля, аналитического и организационного обеспечения работы с документами Организационно - аналитического департамента;

Цепов С.М. – советник Группы контроля и программного обеспечения Отдела контроля, аналитического и организационного обеспечения работы с документами Организационно - аналитического департамента;

Беляков Б.А.  – советник Департамента правового обеспечения.

Телефоны: (495) 606-59 -14;  606-47 -70;                Факс: (495) 606-47 -70;

Адрес электронной почты:   smirnov_ln@mail.ru;  7983208@gmail.com

Интернет-сайт для размещения информации:    www.soyuz.by

6. Комплект конкурсной документации может быть получен всеми заинтересованными лицами у Заказчика после того, как они направят письменный запрос о предоставлении конкурсной документации по адресу, указанному в п. 5 настоящей Информации о размещении заказа или непосредственно на сайте Заказчика, указанном в п. 5 настоящей Информации.

7. Запрос о предоставлении конкурсной документации должен содержать следующую информацию: полное фирменное наименование Участника размещения заказа; адрес; номера телефонов и факсов Участника размещения заказа; адрес электронной почты;  лицо, ответственное за составление конкурсной заявки от Участника размещения заказа; предпочтительный способ получения конкурсной документации: электронной почтой или по соответствующей доверенности нарочным в офисе Заказчика по адресу, указанному выше.

8. Информация об изменениях, которые могут быть внесены Заказчиком  в конкурсную документацию, будет опубликована в установленном порядке на сайте Заказчика, указанном в п. 5 настоящей Информации о размещении заказа.

9. Заказчик, опубликовавший в печатном издании Союзного государства и (или) разместивший на сайте Извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от его проведения  в любой момент до подведения итогов конкурса. Извещение об отказе от проведения конкурса публикуется в печатном издании Союзного государства и (или) размещается на сайте Заказчика.

10. Прием заявок на участие в конкурсе начинается с 10.00 часов    28 февраля 2013 года. Заявки на участие в Конкурсе должны быть поданы в запечатанных конвертах, которые представляются Заказчику не позднее 10.00 часов 29 марта 2013 года по адресу, указанному в п. 5 настоящей Информации о размещении заказа.

11. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет осуществлено в присутствии представителей Участников размещения заказа, которые пожелают принять участие в этой процедуре,  29 марта 2013 года в 10.00 часов Московского времени по адресу, указанному в п. 5 настоящей Информации о размещении заказа.

## II.	Инструкция участникам конкурса

# Общие сведения

### Предмет конкурса

  - Заказчик, указанный в информационной карте конкурсных заявок, обладая средствами, источник которых указан в информационной карте конкурсных заявок, проводит открытый конкурс на право заключения контракта на выполнение комплекса работ развитию системы электронного документооборота в Постоянном Комитете Союзного государства  на 2013 год

  - Заказчик намеревается использовать упомянутые средства на надлежащие выплаты в рамках контракта, который будет заключен с победителем конкурса.

- Требования к Участникам размещения заказа

  - Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы и формы собственности.

  - Не допускается участие в конкурсе участника размещения заказа, который может оказывать влияние на деятельность специализированной организации, Заказчика, уполномоченного органа, а также их сотрудников  и аффилированных лиц. Аффилированность определяется в порядке, предусмотренном национальным законодательством.

  - К Участникам размещения заказа устанавливаются следующие требования:

- соответствие требованиям, предъявляемым национальным законодательством к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса (наличие документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям национального законодательства, если законодательством установлены требования к таким товару, работам, услугам);

- непроведение ликвидации Участника размещения заказа или непроведение в отношении Участника размещения заказа процедуры банкротства;

- деятельность Участника размещения заказа не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном национальным законодательством;

- отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период (подтверждается предоставлением справок в виде нотариально заверенных копий или оригиналов из налогового и других органов);

- отсутствие сведений об Участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.

### Преимущества, представляемые при участии в размещении заказа

  - Преимущества при участии в размещении заказов учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов в отношении предлагаемой цены контракта не предоставляются.

### Затраты на участие в конкурсе

  - Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей конкурсной заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением  Контракта, а Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.

## Конкурсная документация

### Содержание конкурсной документации

  - Конкурсная документация включает:

а)	приглашение к участию в конкурсе;

б)	инструкцию Участникам размещения заказа;

в)	информационную карту конкурсной заявки;

г)	техническое задание;

д)	форму конкурсной заявки;

е)	форму таблицы цен конкурсной заявки;

ж)	форму анкеты Участника размещения заказа;

з)	форму предложения о функциональных и качественных характеристиках;

и)	форму направления на процедуру вскрытия;

к)   форму запроса на разъяснение конкурсной документации;

л)    проект Контракта.

5.2. Неполное представление информации, требующейся  конкурсной документацией или же подача заявки на участие в конкурсе, по существу не отвечающей требованиям конкурсной документации, дает Заказчику право на отклонение такой заявки на участие в конкурсе.

### Разъяснение конкурсной документации

  - Участник размещения заказа, которому необходимо получить какие-либо разъяснения в отношении содержания конкурсной документации, вправе направить Заказчику письменный запрос по адресу Заказчика, указанному в Информационной карте конкурсных заявок.

  - Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса письменно или в форме электронного документа ответит на любой запрос Участника размещения заказа, связанный с разъяснением конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

### Внесение изменений в конкурсную документацию

  - Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. Внесенные изменения в дальнейшем являются составной частью конкурсной документации.

7.2. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию, информация о внесении изменений размещается на сайте Заказчика, и направляется письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи конкурсных заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на сайте Заказчика внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи конкурсных заявок, такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

7.3 Заказчик не несет ответственности за неполучение Участником размещения заказа информации об изменениях конкурсной документации, если такой Участник не направил свои реквизиты в соответствии с пунктом 7 Информации о размещении заказа.

## Инструкция по подготовке заявок на участие в конкурсе

### Язык заявки на участие в конкурсе

  - Конкурсная заявка, подготовленная Участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этой конкурсной заявкой, которыми обменялись Участник размещения заказа и Заказчик, должны быть написаны на языке, указанном в информационной карте конкурсных заявок.

  - Сопроводительная документация и печатная литература, предоставленная Участником размещения заказа, может быть представлена на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться перевод на языке, указанном в информационной карте конкурсных заявок. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

  - Использование другого языка для подготовки конкурсной заявки без перевода, заверенного надлежащим образом, считается существенным отклонением от требований и условий настоящей конкурсной документации и ведет к отклонению конкурсной заявки в соответствии с пунктом 21.2 настоящей инструкции.

### Содержание заявки на участие в конкурсе

9.1. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:

1)  сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование) юридического лица, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый и юридический адрес, номер контактного телефона, факса, электронной почты;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте Заказчика, нотариально заверенную выписку из ЕГРЮЛ (для российских участников размещения заказа), нотариально заверенные копии устава и свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для белорусских участников размещения заказа);

в) нотариально заверенные копии учредительных документов участника размещения заказа;

г) формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

2) конкурсную заявку  (с указанием цены) подготовленную в соответствии с формой  1 настоящей конкурсной документации;

- предложение цены конкурсной заявки в виде таблицы цен (форма 2);

- анкету Участника размещения заказа (форма 3);

- предложение о качественных и количественных характеристиках услуг, и иные предложения об условиях исполнения государственного контракта (форма 4);

- направление на процедуру вскрытия конвертов с конкурсными заявками, подтверждающее полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (форма 5).

3) документальное подтверждение соответствия Участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе в соответствии с  п. 2 и п.12.1 настоящей инструкции:

4) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа, если в извещении о проведении открытого конкурса и в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника размещения заказа.

10. Цена контракта, условия оплаты

10.1. Условия контракта распространяются на весь комплекс  выполняемых работ, указанный в техническом задании.

10.2. Предложение Участника размещения заказа по цене контракта в конкурсной заявке представляется с учетом НДС, других налогов, пошлин и прочих сборов.

10.3. Цена контракта, предложенная в заявке Участника размещения заказа, не должна превышать начальную цену контракта, указанную Заказчиком в извещении о проведении открытого конкурса и в конкурсной документации. В случае если цена контракта, предложенная Участником размещения заказа, превышает начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса и в конкурсной документации, конкурсная заявка такого Участника размещения заказа подлежит отклонению.

10.4. Оплата производится в форме безналичного денежного расчета по мере поступления на расчетный счет Заказчика средств из Бюджета Союзного государства.  Схема оплаты - поквартально, в соответствии с Календарным Планом выполнения работ:

- поставка  программно - аппаратного обеспечения - 100%  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 3-х банковских дней с даты подписания Сторонами Акта приема – передачи, счета-фактуры и товарно-транспортной накладной;

- работы по настройке и обслуживанию программно - аппаратного обеспечения – 100%  в течение 3-х банковских дней с даты подписания Сторонами  Акта выполненных работ и счета-фактуры.

- Валюта заявки на участие в конкурсе

  - Все суммы денежных средств в конкурсной заявке Участника размещения заказа должны быть выражены в валюте, указанной в информационной карте конкурсных заявок.

  - Выражение денежных сумм в другой валюте считается существенным отклонением от требований и условий настоящей конкурсной документации и ведет к отклонению конкурсной заявки в соответствии с пунктом 21.2 настоящей инструкции.

- Документы и информация, подтверждающие соответствие Участников размещения    заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе

  - Все Участники размещения заказа должны включить в свои конкурсные заявки информацию и документы, подтверждающие их соответствие установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе в соответствии с п. 2.3 настоящей инструкции:

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте Заказчика, нотариально заверенную выписку из ЕГРЮЛ (для российских участников размещения заказа), нотариально заверенные копии устава и свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для белорусских участников размещения заказа);

- нотариально заверенные копии учредительных документов Участника размещения заказа;

- формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

- нотариально заверенную копию справки из налогового органа (и других органов), в подтверждение отсутствия у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- копии документов, подтверждающих соответствие  услуг предусмотренных предметом конкурса, требованиям национального законодательства, если законодательством  установлены требования к таким  услугам.

- анкету Участника размещения заказа (форма 3);

- предложение о качественных и количественных характеристиках услуг

В случае если участник размещения заказа в течение указанного срока участвует в нескольких конкурсах проводимых Заказчиком, документы, указанные в пункте 12.1 представляются один раз, а к заявке на последующие конкурсы  прикладывается соответствующее письменное разъяснение.

  - Непредставление документов или заверенных копий документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе, либо наличие в таких документах недостоверных сведений, считается существенным отклонением от требований и условий настоящей конкурсной документации и ведет к отклонению конкурсной заявки в соответствии с пунктом 21.2 настоящей инструкции.

### Срок действия заявки на участие в конкурсе

  - Конкурсные заявки остаются в силе в течение периода, указанного Участником конкурса в своей конкурсной заявке.

  - Срок действия конкурсной заявки должен соответствовать сроку, установленному в информационной карте конкурсных заявок.

  - Указание не соответствующего срока действия конкурсной заявки считается существенным отклонением от требований и условий настоящей конкурсной документации и ведет к отклонению конкурсной заявки в соответствии с пунктом 21.2 настоящей инструкции.

### Оформление и подписание заявки на участие в конкурсе

  - Участник размещения заказа должен подготовить оригинал конкурсной заявки, указав на экземпляре «оригинал конкурсной заявки».

  - Оригинал конкурсной   заявки   должен   быть   отпечатан   или   написан  чернилами, подписан Участником размещения заказа или лицом (лицами), имеющим (и) все полномочия возложить на Участника размещения заказа обязательства по контракту. Все страницы конкурсной заявки должны быть парафированы лицом или лицами, подписывающими конкурсную заявку.

  - Никакие исправления  не будут  иметь  силу, за  исключением  тех случаев, когда они парафированы лицом или лицами, подписывающими конкурсную заявку. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

  - Документы, такие как лицензии, сертификаты и т.д.,  должны   быть  представлены нотариально заверенными копиями, справки и документы из государственных органов должны быть представлены оригиналами или нотариально заверенными копиями, формы заполняемые Участником размещения заказа должны быть подписаны лицом (лицами), имеющим (и) все полномочия возложить на Участника размещения заказа обязательства по контракту и заверены печатью. Представление незаверенных копий документов и неподписанных форм, дает право Заказчику на отклонение конкурсной заявки в соответствии с п. 21.2 настоящей инструкции.

  - Оригинал конкурсной заявки должен быть сшит  в следующем порядке: конкурсная заявка, заполненные формы настоящей конкурсной документации, справки, документы по Участнику размещения заказа, прочие документы. Пакет документов и приложений должен быть сшит в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов; прошнурован и скреплен печатью (опечатан) на обороте последней страницы с указанием количества страниц и заверен подписью уполномоченного лица. В противном случае, конкурсная комиссия не несет ответственность за отсутствие каких либо документов в конкурсном предложении Участника размещения заказа.

Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы возврату не подлежат.

- Подача заявок на участие в конкурсе. Опечатывание, маркировка конвертов с заявками на участие в конкурсе

### Для  участия  в  конкурсе  участник  размещения  заказа  подает  заявку  на  участие в конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.

15.2. Участник размещения заказа подает  заявку на участие в конкурсе в письменном  виде в  запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается полное наименование открытого конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование и почтовый адрес.

### Прием заявок на участие в конкурсе

### Конкурсные заявки должны быть получены Заказчиком по адресу, указанному в информационной карте конкурсных заявок.

  - Заказчик начинает и заканчивает прием конкурсных заявок в сроки, указанные в информационной карте конкурсных заявок.

  - Прием конкурсных заявок  от представителя Участника размещения заказа производится по доверенности, оформленной на  фирменном бланке Участника размещения заказа.

  - Заказчик регистрирует поступившие в конвертах конкурсные заявки и по требованию Участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой, выдает лицу, представившему конкурсную заявку, расписку о получении конкурсной заявки.

### Опоздавшие заявки

  - Все конкурсные заявки, полученные после окончания срока приема конвертов с заявками, установленного в соответствии с пунктом 16.2 настоящей инструкции, будут признаны опоздавшими.

  - Все конкурсные  заявки, поданные после окончания срока приема заявок на участие в конкурсе, вскрываются (в случае отсутствия адреса или наименования Участника размещения заказа на конверте с заявкой) и в тот же день такие заявки возвращаются Участникам размещения заказа.

### Изменения заявок на участие в конкурсе и их отзыв

### Участник размещения  заказа вправе  изменить или отозвать  свою конкурсную заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конвертов с заявками. При этом Участник размещения заказа должен уведомить Заказчика в письменной форме или в форме электронного документа об изменении или отзыве заявки до  истечения установленного в соответствии с пунктом 16.2 настоящей инструкции окончательного срока подачи конкурсных заявок.

  - Допускается внесение изменений Участником размещения заказа (или его представителем – по соответствующей доверенности) в конкурсную заявку непосредственно перед началом вскрытия конвертов с заявками.

### Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе

  - Заказчик вскрывает все полученные конверты с конкурсными заявками в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении открытого конкурса и в информационной карте конкурсных заявок.

  - Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, конкурсная комиссия объявляет присутствующим Участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявками.

  - Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками.  Участники размещения заказа (или их представители – по доверенности, оформленной в установленном порядке), желающие присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с заявками, информируют об этом Заказчика по контактным телефонам, указанным в Извещении о проведении конкурса в срок не позднее 2-х рабочих дней до окончания приема заявок на участие в конкурсе. В противном случае, Заказчик не несет ответственности за невозможность своевременного получения пропусков на режимный объект для данных Участников размещения заказа.

  - При вскрытии конвертов с конкурсными заявками будут объявлены:

  - наименование и адреса Участников размещения заказа;

  - наличие сведений и документов в соответствии с требованиями конкурсной документации;

  - условия исполнения  контракта, являющиеся критериями оценки заявок.

  - При вскрытии конвертов с конкурсными заявками ни одна заявка не может быть отклонена, за исключением:

-  при установлении факта подачи одним Участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота, при условии, что поданные ранее заявки таким Участником не отозваны. (В этом случае все заявки такого Участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому Участнику размещения заказа);

- заявок, которые были поданы после окончания срока приема заявок. Такие заявки возвращаются Участникам размещения заказа в соответствии с пунктом 17.2 настоящей инструкции.

  - Конкурсной комиссией составляется протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии.  Данный протокол размещается на сайте Заказчика в течение дня, следующего после дня его подписания.

  - Конкурсной комиссией осуществляется аудиозапись вскрытия конвертов с заявками. Любой Участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками, вправе осуществлять аудио- и видеозапись.

### Конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе

  - При проведении конкурса какие-либо переговоры Заказчика с Участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном национальным законодательством.

  - Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, члены конкурсной комиссии обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

### Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и определение соответствия            Участников размещения заказа установленным требованиям                                                                             и условиям  допуска к участию в конкурсе

  - В срок, не превышающий 20 дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, конкурсная комиссия рассматривает соответствие заявок на участие в конкурсе и соответствие Участников размещения заказа требованиям, установленным конкурсной документацией.

  - При рассмотрении заявок на участие в конкурсе Участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе в случае:

- непредставления документов или нотариально заверенных копий документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе в соответствии с п.12.1, либо наличия в таких документах недостоверных сведений;

-  не соответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в пункте 2 настоящей Инструкции;

-  не соответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации.

Заявка участника размещения заказа может быть отклонена в случае наличия фактов, подтверждающих недобросовестность этого участника, выразившуюся в ненадлежащем выполнении обязательств по Контрактам (Договорам), ранее заключенным с Заказчиком, и ущемлении интересов Заказчика (наличие жалоб, претензий со стороны Заказчика, судебных решений в пользу Заказчика по вопросам исполнения контрактных (договорных) обязательств, причинения вреда имуществу Заказчика, задолженности перед Заказчиком и другим вопросам, ущемляющим интересы Заказчика).

  - Конкурсная заявка считается соответствующей требованиям конкурсной документации, если она соответствует условиям и положениям конкурсной документации без существенных отклонений и оговорок.

  - Существенными считаются отклонения:

- использование языка конкурсной заявки, отличного от указанного в информационной карте конкурсных заявок;

-  выражение суммы денежных средств в конкурсной заявке в валюте, отличной от указанной в информационной карте конкурсных заявок.

- условия заявки отличаются от условий, установленных в конкурсной документации относительно начальной цены контракта, объема (количества), качества поставляемой продукции, срока предоставления гарантийных обязательств, срока, места и условий поставки, финансовых условий и условий авансирования;

- ограничивающие права Заказчика или обязательства Поставщика по контракту;

- исправление которых поставит в неравные условия конкурентной борьбы других участников конкурса, представивших отвечающие требованиям конкурсные заявки.

Конкурсная комиссия имеет право не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия или неточности конкурсной заявки, если это существенным образом не влияет на ход и результат оценки, и сопоставление конкурсных заявок.

  - На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принимается решение о допуске к участию в конкурсе Участника размещения заказа и о признании такого Участника Участником конкурса или об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе.

21.6. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным Участниками конкурса, и Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются соответствующие уведомления (в письменном форме, или в форме электронного документа) не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

- Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе и признание                                  Участника конкурса победителем

  - Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса в срок, не превышающий 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

  - Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения контракта в соответствии с критериями и в порядке, которые описаны в информационной карте конкурсных заявок.

  - На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.

  - В случае, если в нескольких конкурсных заявках содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый (первый) номер присваивается конкурсной заявке, которая поступила ранее других конкурсных заявок, содержащих аналогичные условия.

  - Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и конкурсной заявке которого присвоен первый номер.

  - Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на  сайте Заказчика в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

### Разъяснение результатов конкурса

### Любой Участник конкурса после опубликования или размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить Заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов конкурса. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса представит Участнику конкурса в письменной форме или в форме электронного документа соответствующие разъяснения.

### Запрос сведений об Участниках размещения заказа

  - Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения об Участнике размещения заказа в соответствии с требованиями, установленными в пункте 2 настоящей инструкции.

  - В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником размещения заказа в соответствии с п. 2.1 и п.12.1, Заказчик вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

- Заключение  контракта

  - Заказчик, в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект  контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

  - Контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации.

  - Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на 10% предусмотренное контрактом количество работ, услуг при изменении потребности в работах, услугах. При выполнении дополнительного объема таких работ или таких услуг, Заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких работ, услуг но не более чем на 10% такой цены.

  - В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный в информационной карте конкурсной заявки, не представил Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта (если было установлено требование обеспечения исполнения контракта), победитель конкурса признается уклонившимся от заключения контракта.

  - В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения  контракта Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с Участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение  контракта для Участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

В случае, если  Участник конкурса, конкурсной заявке которого присвоен второй номер также уклоняется от заключения  контракта, Заказчик вправе объявить о проведении повторного конкурса и изменить его условия.

26.  Право на обжалование

26.1. Участник размещения заказа имеет право обжаловать действия (бездействие) Заказчика, конкурсной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа.

## III.	Информационная карта конкурсной заявки

  - Конкретные нижеследующие условия проведения конкурса - информационная карта конкурсных заявок - являются неотъемлемой частью настоящей конкурсной документации и дополнением к инструкции по подготовке конкурсных заявок.

  - В случае противоречия между положениями инструкции по подготовке конкурсных заявок и положениями информационной карты конкурсных заявок последняя имеет преобладающую силу.

| Пункты инстру-кции по подготовке заявок | Наименование |
| --- | --- |
| Общие сведения |
| 1.1 | Наименование конкурса: открытый конкурс на право заключения контракта на выполнение комплекса работ по развитию системы электронного документооборота (СЭД) в Постоянном Комитете Союзного государства на 2013 год. Комплекс работ по развитию СЭД включает в себя следующее: 1. Поставка программно-аппаратного обеспечения в соответствии со Спецификацией и Календарным Планом выполнения работ; 2.Установка, настройка и отладка программно-аппаратного обеспечения в соответствии со Спецификацией и Календарным Планом выполнения работ; 3. Обслуживание СЭД в соответствии с Календарным Планом выполнения работ. |
| 1.1 | Наименование Заказчика: Постоянный Комитет Союзного государства |
| 1.1 | Начальная (максимальная) цена: 4 215 000,00 (четыре миллиона двести пятнадцать тысяч) рублей. |
| 1.1 | Источник выделенных средств: Бюджет Союзного государства |
| 3.1 | Преимущества при участии в размещении заказов учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов в отношении предлагаемой цены контракта не предоставляются |
| 6.1 | Адрес Заказчика: Россия, 103132, г. Москва, Старая площадь, д. 8/5, подъезд № 3. Номера телефонов: (495) 606-59-14; 606-47-70. Номер факса: (495) 606-47-70. Адрес электронной почты: smirnov_ln@mail.ru; 7983208@gmail.com Интернет-сайт для размещения информации о размещении заказов: www.soyuz.by |
| 6.2 | Срок, по окончании которого не принимаются запросы на разъяснение конкурсной документации: 5 дней до истечения окончательного срока подачи заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 16.2. информационной карты конкурсных заявок |
| Подготовка и подача конкурсных заявок |
| 8.1 | Язык конкурсной заявки: русский |
| 11.1 | Валюта конкурсной заявки: российский рубль |
| 12.1 | Документы и формы, подтверждающие соответствие Участников размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе: - полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте Заказчика, нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ (для российских участников размещения заказа), нотариально заверенные копии устава и свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для белорусских участников размещения заказа); - нотариально заверенные копии учредительных документов Участника размещения заказа; - формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации; - нотариально заверенная копия справки из налогового органа (и других органов), в подтверждение отсутствия у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; - копии документов, подтверждающих соответствие услуг предусмотренных предметом конкурса, требованиям национального законодательства, если законодательством установлены требования к таким услугам; - анкета Участника размещения заказа (форма 3); - предложение о качественных и количественных характеристиках услуг. В случае если участник размещения заказа в течение указанного срока участвует в нескольких конкурсах проводимых Заказчиком, документы, указанные в пункте 12.1 представляются один раз, а к заявке на последующие конкурсы прикладывается соответствующее письменное разъяснение. |
| 13.2 | Срок действия конкурсной заявки: не менее 45 дней с момента вскрытия конвертов с заявками |
| 16.1 | Адрес для представления конкурсных заявок в запечатанных конвертах: Россия, 103132, г. Москва, Старая площадь, д. 8/5, подъезд № 3. |
| 16.2 | Срок начала приема конкурсных заявок: 10.00 ч. (время Московское) 28.02. 2013 г. |
| 16.2 | Срок окончания приема конкурсных заявок: 10.00 ч. (время Московское) 29.03. 2013 г. |
| 19.1 | Дата, время и место вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 29.03. 2013 г. в 10.00 ч. (время Московское), Россия, 103132, г. Москва, Старая площадь, д. 8/5, подъезд 3. |
| Оценка конкурсных заявок |
| 22.2 | Критерии оценки конкурсных заявок: Цена контракта; Функциональные и качественные характеристики выполняемого комплекса работ; Квалификация, опыт работы участников размещения заказа; Сроки и объем предоставления гарантий качества; Условия, сроки (периоды) обслуживания. |
| 25.3 | Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать контракт: не ранее 10 дней, но не позднее 20 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок |

Заявки Участников конкурса, не представивших заверенные в установленном порядке документы согласно пункта 14.4  конкурсной документации  в требуемом объеме, будут отклонены от участия в конкурсе.

IV. Техническое задание на выполнение комплекса работ по развитию системы электронного документооборота (СЭД) в Постоянном Комитете Союзного государства  на 2013 год.

| № | Наименование работ | Период выполнения работ | Стоимость рос. рублей с НДС за единицу | Всего рос. рублей с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль «1С Документооборот 8.2» (серверная часть), для работы в базе данных MS-SQL (1шт.) Поставка лицензионного продукта. | В течение II квартала 2013 года | 117 600,00 | 117 600,00 |
| 2 | Система управления базы данных MS SQL Server 2008R2 Full-use для «1С Предприятие 8.2» (лицензия на сервер) Поставка лицензионного продукта в количестве (2 ед.) | В течение II квартала 2013 года | 31 262,00 | 62 524,00 |
| 3 | «1С Предприятие 8.2» лицензия на сервер (х86-64) (1шт.) Поставка лицензионного продукта. | В течение II квартала 2013 года | 86 400,00 | 86 400,00 |
| 4 | Клиентский доступ на 100 рабочих мест к базе данных MSSQL Server 2008R2 Full-use для «1С Предприятие 8.2» (лицензия на сервер) Поставка лицензионного продукта. | В течение II квартала 2013 года | 5 707,32 | 570 732,00 |
| 5 | Поставка сервера для обработки данных электронного документооборота (IBM 3850m3) Поставка сервера, указанного номинала полномочным представителем IBM в России с гарантийными обязательствами не менее трех лет; Поставленный сервер должен включать в себя: Не менее двух шестиядерных процессоров, с частотой не ниже 2,00 Ггц, кэшем CL3 не менее 6,4 Т/с; Возможность расширения до 8 процессоров без замены существующего оборудования; Оборудование для крепежа в стойку, монтажной высотой не более 4U; Возможность установки оперативной памяти, до 64 слотов с поддержкой ECC UDIMM, RDIMM типа PC10600 или PC8500; Не менее 16Гб оперативной памяти (4x4Гб) PC3-8500 CL7 ECC DDR3 1066МГц LP RDIMM; Возможность расширения оперативной памяти до 2Тб; Не менее трех жестких дисков SAS 2.0 емкостью 146Гб каждый с возможностью «горячей» замены и скоростью вращения шпинделя не менее 10К; Возможность установки не менее 16-ти жестких дисков SSD 1,8"; Аппаратный RAID контроллер с поддержкой уровней 0,1,1 Е; Не менее одного оптического привода DVD±R/RW; Система управления (IMM), Не менее двух портов 10/100/1000Base-T Ethernet и не менее двух портов 10 Гбит/с Fibre Channel over Ethernet (FCoE); Не менее семи разъемов PCI-Express; Систему самодиагностики, включающей наличие предсказания сбоя процессоров, кэши памяти процессоров L3, оперативной памяти, VRM модулей, жестких дисков, блоков питания, вентиляторов. | в течение II квартала 2013 года | 898 717,50 | 898 717,50 |
| 6 | Обслуживание системы «1С Документооборот» в месяц по договору Администрирование системы, исправление ошибок, обновление системы; Разработка и установка дополнительных модулей к системе; Настройка и поддержание в рабочем состоянии Web-интерфейса системы для удаленного доступа сотрудников представительства Постоянного Комитета Союзного государства; Установка, отладка, обновление клиентских версий «1С Документооборот»; Решение технических сбоев при работе с системой пользователям по рабочим дням с 9:00 до 18:00. | в течение II, III, IV кварталов 2013 года | 55 000,00 (месяц) | 495 000,00 |
| 7 | Система хранения данных для размещения и резервирования системы электронного документооборота (IBM Storwize V7000 Disk Expansion Enclosure) (1шт.) Поставка системы хранения данных (СХД) полномочным представителем IBM в России с гарантийными обязательствами не менее трех лет; Поставленная (СХД) должна включать в себя: Шасси для установки в стойку 19”; Возможность установки дисков 2.5-inch disk drives: 146 GB, 300 GB 15k/10k SAS disk, 300 GB, 600 GB, 900 GB 10k SAS disk,200 GB, 400 GB E-MLC SSD, 1 TB 7.2k nearline SAS disk; Массив жёстких дисков с следующими параметрами RAID: 1E + hotswap; Минимально пятнадцать жестких дисков по 146Gb, со скоростью вращения шпинделя 10K rpm Количество поддерживаемых дисков 240 per control enclosure; 960 per clustered system; Модуль управления, поддерживающий подключение до девяти модулей расширения с физической емкостью до 360 ТБ (до 1,44 ПБ в кластеризованной системе); Источник питания и компоненты охлаждения; Аппаратно реализованную технологию иерархического хранения данных, то есть реализовывать возможность расположения данных одного логического диска на разных типах физических дисков (SAS, NL-SAS), с автоматической миграции блоков логического диска с быстрых дисков на медленные диски и обратно, на основании частоты их использования; Отказоустойчивость, отказ любого активного компонента дискового массива не должен приводить к потере данных или к остановке ввода-вывода данных; Оборудование для крепежа в стандартную 19" стойку, занимая не более 4 U; Комплектацию всеми необходимыми шнурами и соединительными элементами; Интерфейс подключения дисков и полок SAS 2.0 6 Гб/с; Возможность установки 8 FC интерфейсов, со скоростью 8 Гб/с, для подключения к внешним устройствам. | в течение III квартала 2013 года | 884 323,00 | 884 323,00 |
| 8 | Установка, настройка, отладка системы в месяц по договору. Перевод входящих документов Постоянного Комитета Союзного государства в базу данных «1С Документооборот» с января 2012 года, с присвоением идентификационного номера; Перевод исходящих документов Постоянного Комитета Союзного государства в базу данных «1С Документооборот» с января 2012 года, с присвоением идентификационного номера; Создание базы данных программ Союзного государства в «1С Документооборот»; Введение всех поручений расписанных с января 2012 года в базу данных «1С Документооборот»; Организация структуры Постоянного Комитета Союзного государства в электронном виде с присвоением должности, контактного телефона и личной информацией; Разграничение прав пользователей: Каждый пользователь должен иметь доступ к данным, относящимся только к его функциональным и/или проектным обязанностям; Сторонний сотрудник доверенной организации – имеет доступ к письмам, адресованным его организации; Каждый руководитель подразделения имеет доступ ко всем документам/файлам и процессам, сформированными им самим или подчиненными сотрудниками, а также процессам, относящимся к зоне ответственности его подразделения; Каждый руководитель и куратор проекта (программы) имеет доступ к узлу проекта (программы) ко всем файлам, документам и процессам, сформированными сотрудниками компании в рамках проекта (программы); Рабочая группа проекта (группа сотрудников), временно создаваемая на период осуществления проекта (программы). Члены группы имеют доступ к узлу проекта (программы). Перечень групп настраивается по требованиям Заказчика при реализации Системы; Группа контроль Сотрудники компании, имеют доступ на чтение всей информации в Системе; Группа функциональных администраторов (сотрудников), осуществляющих функциональное администрирование системы, имеет полный доступ на управление справочниками, администрирование процессов в СЭД, настройку прав доступа; Разграничение прав по департаментам и отделам Постоянного Комитета Союзного государства; Создание удобного информативного рабочего стола руководителя; Формирование отчетов по всем параметрам документооборота с отсылкой полученной статистики на e-mail; Настройка автоматического сжатия базы данных на основе MS-SQL; Установка двух серверов IBM x3850m3 в стойки, подключение к электрической сети, коммутаторам и источникам бесперебойного питания; Первоначальная настройка на сервере. Создание рейд массива на сервере RAID 1E + hotswap; Настройка IMM для удаленного управления сервера и диагностики; Установка и настройка операционной системы Windows server 2012 Создание кластера; Включение серверов в кластер; Установка программного обеспечения в соответствии с требованиями программы «1С Документооборот»; Установка и настройка MS SQL server; Организация механизма запросов для максимального использования MS SQL Server; Организация возможности просмотра больших динамических списков без выполнения большого количества обращений к базе данных; Организация возможности эффективного поиска, а также настройки, отбора и сортировки информации; Оптимизация базы данных на развернутой системе; Разработки собственных прикладных решений, не менее одного в квартал. Устранение ошибок программы; Взаимодействие со всеми департаментами Постоянного Комитета Союзного государства для построения электронного взаимодействия делопроизводства; Отработка схемы согласования договоров и документов с департаментами Постоянного Комитета Союзного государства. | в течение III, IV квартала 2013 года | 33 333,33 (месяц) | 199 999,98 |
| 9 | Поставка сервера для обработки данных электронного документооборота (IBM 3850m3) Поставка сервера, указанного номинала полномочным представителем IBM в России с гарантийными обязательствами не менее трех лет; Поставленный сервер должен включать в себя: Не менее двух шестиядерных процессоров, с частотой не ниже 2,00 Ггц, кэшем CL3 не менее 6,4 Т/с; Возможность расширения до 8 процессоров без замены существующего оборудования; Оборудование для крепежа в стойку, монтажной высотой не более 4U; Возможность установки оперативной памяти, до 64 слотов с поддержкой ECC UDIMM, RDIMM типа PC10600 или PC8500; Не менее 16Гб оперативной памяти (4x4Гб) PC3-8500 CL7 ECC DDR3 1066МГц LP RDIMM; Возможность расширения оперативной памяти до 2Тб; Не менее трех жестких дисков SAS 2.0 емкостью 146Гб каждый с возможностью «горячей» замены и скоростью вращения шпинделя не менее 10К; Возможность установки не менее 16-ти жестких дисков SSD 1,8"; Аппаратный RAID контроллер с поддержкой уровней 0,1,1 Е; Не менее одного оптического привода DVD±R/RW; Система управления (IMM), Не менее двух портов 10/100/1000Base-T Ethernet и не менее двух портов 10 Гбит/с Fibre Channel over Ethernet (FCoE); Не менее семи разъемов PCI-Express; Систему самодиагностики, включающей наличие предсказания сбоя процессоров, кэши памяти процессоров L3, оперативной памяти, VRM модулей, жестких дисков, блоков питания, вентиляторов. | в течение IV квартала 2013 года | 898 717,50 | 898 717,50 |
| Итого: | 4 215 000, 00 |

|  |  | Исполнитель: _____________________ С.М. Цепов - советник Группы контрольного и программного обеспечения Организационно-аналитического департамента |
| --- | --- | --- |

##### V. Календарный план выполнения комплекса работ по развитию системы электронного документооборота (СЭД) в Постоянном Комитете Союзного государства  на 2013 год.

| № | Наименование работ | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модуль 1С Документооборот 8.2 (серверная часть), для работы в базе данных MS-SQL (поставка лицензионного продукта) | в течение II квартала 2013 года |
| 2 | Система управления базы данных MS SQL Server 2008R2 Full-use для «1С Предприятие 8.2» (лицензия на сервер) (поставка лицензионного продукта) (2 ед.) | в течение II квартала 2013 года |
| 3 | «1С Документооборот 8.2» лицензия на сервер (х86-64) (поставка лицензионного продукта) | в течение II квартала 2013 года |
| 4 | Клиентский доступ на 100 рабочих мест к базе данных MSSQL Server 2008R2 Full-use для «1С Предприятие 8.2» (лицензия на сервер) (поставка лицензионного продукта) | в течение II квартала 2013 года |
| 5 | Поставка сервера для обработки данных электронного документооборота (IBM 3850m3) | в течение II квартала 2013 года |
| 6 | Обслуживание системы «1С Документооборот» | В течение II,III,IV кварталов 2013 года |
| 7 | Поставка системы хранения данных для размещения и резервирования системы электронного документооборота (IBM Storwize V7000 Disk Expansion Enclosure) | В течение III квартала 2013 года |
| 8 | Установка, настройка, отладка системы «1 С Документооборот» | В течение III, IV кварталов 2013 года |
| 9 | Поставка сервера для обработки данных электронного документооборота (IBM 3850m3) | В течение IV квартала 2013 года |

Исполнитель:  _____________________

Л. Н. Смирнов - советник Группы

контрольного и программного обеспечения

Организационно-аналитического департамента

VI.	Образцы форм

- Конкурсная заявка  — форма 1.

- Таблица цен конкурсной заявки  – форма 2 .

- Анкета Участника конкурса — форма 3.

- Предложение о функциональных и качественных характеристиках  – форма 4.

5.  Запрос на разъяснение конкурсной документации – форма 5.

6.  Направление на процедуру вскрытия конвертов с конкурсными заявками подтверждающее полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа  – форма 6.

7.  Проект Контракта  – форма 7.

Форма - 1

##### Конкурсная заявка

«_____»___________________ 20__ г.

№ ________________________

# Наименование Участника конкурса: ____________________________________

Адрес Участника конкурса:___________________________________________

Кому: ___________________________________

# Уважаемые господа!

Изучив конкурсную документацию, получение которой настоящим удостоверяем, мы нижеподписавшиеся предлагаем  выполнить комплекс работ по развитию системы электронного документооборота (СЭД) в Постоянном Комитете Союзного государства  на 2013 год в соответствии с Календарным планом выполнения работ  на сумму ________________________________________ (______________________________________________________) рублей,

(сумма прописью)

и в объеме, подтверждаемые прилагаемой таблицей цен, которая является неотъемлемой частью настоящей конкурсной заявки.

Мы обязуемся в случае признания нашей конкурсной заявки, выигравшей конкурс, выполнить комплекс работ  в соответствии с условиями, оговоренными в техническом задании и   контракте, заключенном по итогам конкурса, а также не изменять указанную стоимость в течение всего периода действия Контракта.

Настоящей заявкой подтверждаем, что против______________(наименование организации Участника)_________________ не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ______%____(значение указать цифрами и прописью)_____________ балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Настоящим подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком и сотрудниками Заказчика и гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.

Настоящим также подтверждаем, что данная конкурсная заявка будет оставаться для нас обязательной, и действует в течение необходимого срока указанного в конкурсной документации (45 дней) с момента вскрытия конвертов с конкурсными заявками.

К конкурсной заявке прилагаются (перечислить прилагаемые документы с указанием количества страниц в документе):

1)

2)

3) и т.д.

Вашей организацией или ее уполномоченным представителем настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, предоставленных в связи с данной заявкой и обращаться к представителям  наших банков и к нашим клиентам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.

Наша заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопроводительной документации, представлять любую информацию, которую вы сочтете необходимой.

Ваша организация и ее уполномоченные представители могут связаться со следующими лицами для получения необходимой информации:

| Справки по общим вопросам и вопросам управления |
| --- |
| ФИО | Телефон |
| ФИО | Телефон |

| Справки по техническим вопросам |
| --- |
| ФИО | Телефон |
| ФИО | Телефон |

| Справки по финансовым вопросам |
| --- |
| ФИО | Телефон |
| ФИО | Телефон |

| Справки по кадровым вопросам |
| --- |
| ФИО | Телефон |
| ФИО | Телефон |

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего заявку, должность)

____________________________________

(подпись, М.П.)

Примечание. Конкурсная заявка оформляется в письменном виде на фирменном бланке Участника размещения заказа.

Форма - 2.

Форма - 2

Таблица цен конкурсной заявки

Настоящей заявкой поставщик обязуется выполнить комплекс работ по развитию СЭД по указанным ценам.

| № п/п | Наименование программно-аппаратного обеспечения | Параметры и характеристики | Кол-во в ед | Дата поставки (по кварталам) | Стоимость без НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и характеристики выполняемых работ | Дата выполнения работ (по кварталам) | Стоимость за единицу работ без НДС, руб. | Стоимость за единицу работ с НДС, руб. |
| Общая стоимость комплекса работ |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

_______________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Форма - 3.

##### Анкета Участника размещения заказа

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике размещения Заказа (заполняется Участником размещения заказа) |
| --- | --- | --- |
|  | Фирменное наименование Участника размещения заказа |  |
|  | Организационно-правовая форма |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
|  | Свидетельство о регистрации юридического лица (номер, дата, кем выдано) |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Фактическое местонахождение |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование банка, БИК, ИНН, р/с и к/с) |  |
|  | Наличие документов, подтверждающих соответствие товара, услуг предусмотренных предметом конкурса требованиям законодательства, если законодательством установлены требования к таким товару, услугам; (лицензии, сертификаты) | Номер, дата выдачи, кем выдан, срок действия (с приложением лицензий, сертификатов) |
|  | Задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в госу-дарственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год | Указать сумму задолженности |
|  | Балансовая стоимость активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период | Указать сумму активов и строки баланса |
|  | Проведение ликвидации и процедуры банкротства | Да/нет (с приложением соответствующих документов согласно п. 12.1 инструкции участникам конкурса) |
|  | Приостановление деятельности в порядке, предусмотренном национальным законодательством | Да/нет |
|  | Включение сведений в реестр недобросовестных поставщиков | Да/нет |
|  | Опыт работы в качестве исполнителя, работ, предусмотренных предметом конкурса, лет |  |
|  | Объем выполненных комплексов работ, аналогичных, предусмотренному предметом конкурса (перечислить наиболее значимые объекты с указанием суммы освоенных средств, сроком и степенью завершенности) |  |
|  | Контактные телефоны, факс (с указанием кода страны и города) |  |
|  | Адрес электронной почты |  |

Примечание.

В подтверждение финансовой  устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды участником размещения заказа  предоставляется справка из налогового органа и других органов (оригинал или нотариально заверенная копия).

Также  участником  размещения заказа должны быть представлены:

- формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Форма – 4.

Дата, исх. Номер

Председателю конкурсной комиссии

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ.

Участника размещения заказа_____________ [наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа] ______

- Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения с Постоянным Комитетом Союзного государства контракта на выполнение комплекса работ по развитию СЭД, установленные Заказчиком сроки выполнения работ, в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

__________________________________________________________________________________

# (наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)

# в лице ______________________________________________________________

# (наименование должности руководителя участника размещения заказа – юридического лица, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

# уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт, согласны выполнить предусмотренный конкурсом комплекс работ:

# 1._____________________________________________________

# 2._____________________________________________________

# 3._____________________________________________________  и т.д

Мы ознакомлены с материалами  технического задания, влияющими на стоимость работ.

Полное наименование организации _______________________

Юридический адрес организации ____________________________________________________

Фактический адрес организации _____________________________________

Банковские реквизиты ____________________________________________________________

Должность руководителя ___________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью) _____________________________________

Контактные телефоны, должности, фамилии и имена лиц (полностью), уполномоченных для контактов ______________________________________________________________________

Адрес электронной почты __________________________________________________________

Участник размещения заказа  __________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП                                                                                    (подпись)

Примечание:

Участник размещения заказа по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие

Форма - 5

Председателю конкурсной комиссии

Запрос на разъяснение конкурсной документации

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации

| № | Раздел конкурсной документации | Ссылка на пункт конкурсной документации, положение которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации |
| --- | --- | --- | --- |

Ответ прошу направить по почтовому  адресу______________________________________

или по адресу электронной почты ________________________________________________

Должность                                                                                                Фамилия Имя Отчество

Полностью

М.П.                                                                                                             Дата Подпись

### Форма – 6.

Направление на процедуру вскрытия конвертов с конкурсными заявками, подтверждающее полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа

Председателю конкурсной комиссии

Настоящим письмом участник размещения заказа _______________________________ направляет своего сотрудника ____________________________________________ на процедуру вскрытия конвертов с конкурсными заявками и подтверждает его полномочия на осуществление следующих   действий  от имени участника размещения заказа:

1.  (заполняется участником размещения заказа)

2.  (заполняется участником размещения заказа)

3.   (заполняется участником размещения заказа)

Направление действительно при предъявлении удостоверения личности.

Срок действия по «___»____________ 20__ года.

Руководитель организации___________________________(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер_________________________________(Ф.И.О.)

Дата «___»___________ 20__ года.

(Проект) *                                                                                                                                 Форма - 7

Контракт №

г. Москва                                                                                                      «     »                      2013 г.

Постоянный Комитет Союзного государства, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Государственного секретаря Союзного государства Рапоты Г.А., действующего на основании Положения о Постоянном Комитете Союзного государства, с одной стороны, и ООО «__________________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице_____________________., действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Сторонами, на основании протокола конкурсной комиссии  за         № ____ от __ __________2013 г., заключили контракт (далее-Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Исполнитель обязуется выполнить комплекс работ по развитию системы электронного документооборота (далее – комплекс работ по развитию СЭД) для нужд Заказчика в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные  работы  в соответствии с положениями настоящего Контракта.

1.1.1.Комплекс работ по развитию СЭД включает в себя следующее:

1.2.1. Поставка программно-аппаратного обеспечения в соответствии со Спецификацией и Календарным Планом выполнения работ;

1.2.2.  Установка, настройка и отладка программно-аппаратного обеспечения в соответствии со Спецификацией и Календарным Планом выполнения работ;

1.2.3. Обслуживание СЭД в соответствии со Спецификацией и Календарным Планом выполнения работ.

2. Цена Контракта и порядок оплаты

2.1.  Цена Контракта включает в себя стоимость комплекса  работ по развитию СЭД,  и составляет ___________ (                      ) руб. В том числе НДС – 18%:   000 000  (                                                 ) руб.

2.2. Оплата производится в форме безналичного денежного расчета по мере поступления на расчетный счет Заказчика средств из Бюджета Союзного государства.

Схема оплаты - поквартально, в соответствии с Календарным Планом выполнения работ:

- поставка  программно - аппаратного обеспечения - 100%,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 3-х банковских дней с даты подписания Сторонами Акта приема – передачи, счета-фактуры и товарно-транспортной накладной;

- работы по настройке и обслуживанию программно - аппаратного обеспечения  – 100%  в течение 3-х банковских дней с даты подписания Сторонами  Акта выполненных работ и счета-фактуры.

2.3.  Цена настоящего Контракта указана с учетом других налогов, пошлин, транспортных расходов и прочих сборов, предусмотренных условиями Контракта, а также с учетом погрузо – разгрузочных работ и не может изменяться в ходе исполнения Контракта.

* - Заказчик оставляет за собой право вносить в проект Контракта изменения и дополнения, не противоречащие действующему законодательству.

# 3. Обязательства Сторон

3.1. Исполнитель обязуется:

    - Выполнить указанный в п.1.2. комплекс работ собственными силами, в соответствии с условиями и сроками, указанными  в Спецификации и в Календарном плане выполнения работ (Приложения № 1и № 2 к настоящему Контракту).

3.1.2. Известить Заказчика о дате поставки не позднее чем за одни сутки. При несвоевременном извещении Исполнитель несет ответственность в размере всех затрат, связанных с этим нарушением.

    - Осуществить поставку (в том числе и погрузо-разгрузочные работы) программно-аппаратного обеспечения по адресу Заказчика собственными силами в сроки, указанные в Календарном плане выполнения работ.  Датой поставки считается дата подписания Акта приема-передачи представителем Заказчика.

3.1.4. Предоставить программно-аппаратное обеспечение в таре и упаковке, обеспечивающей его полную сохранность от повреждений при перевозке и хранении.

3.1.5.   Предоставить Заказчику комплект необходимой  соответствующей документации к поставляемому программно-аппаратному обеспечению.

    - Выполнять работы по настройке и обслуживанию программно-аппаратного обеспечения в соответствии с условиями и сроками, указанными  в Спецификации и в Календарном плане выполнения работ (Приложения № 1и № 2 к настоящему Контракту).

    - По окончании выполнения работ по настройке программно-аппаратного обеспечения продемонстрировать его работоспособность  представителям Заказчика путем непосредственного функционирования.

    - Ежеквартально представлять Заказчику для сверки и оплаты Акты выполненных работ по обслуживанию  программно-аппаратного обеспечения, а также счета на оплату выполненных работ и надлежащим образом оформленные счета-фактуры.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Организовать представителям Исполнителя доступ в помещения Заказчика для выполнения вышеуказанного комплекса работ.

3.2.2. Производить оплату поставленного программно-аппаратного обеспечения, выполненных Исполнителем работ по настройке и обслуживанию программно-аппаратного обеспечения в размерах и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

# 4. Условия и сроки выполнения  работ

  - Выполнение комплекса работ производится Исполнителем в соответствии со Спецификацией и Календарным планом выполнения работ (Приложения № 1и № 2, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Контракта).

# 5. Гарантийные обязательства

  - Исполнитель  гарантирует, что программно-аппаратное обеспечение, поставляемой по настоящему Контракту, не имеет недостатков, связанных с качеством изготовления, и является новым, т.е. не бывшим в эксплуатации.

5.2. Исполнитель гарантирует комплектность  и качество программно-аппаратного обеспечения в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями, которые подтверждаются соответствующей документацией (лицензии, сертификат качества и другие сертификаты).

5.3. Гарантийный срок на программно-аппаратное обеспечение, включая все комплектующие, составные части и принадлежности, составляет 12 месяцев.

5.4. В течение гарантийного срока Заказчик вправе по своему усмотрению требовать:

- безвозмездного устранения недостатков  или возмещения расходов на их исправление Заказчиком;

- замены на аналогичное  программно-аппаратное обеспечение.

  - Заказчик вправе требовать полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие поставки ему  программно-аппаратного обеспечения ненадлежащего качества, а такжеустановки, настройки и обслуживания программно-аппаратного обеспечения ненадлежащим образом.

  - Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, Исполнитель обязан исполнить требования Заказчика, предусмотренные пунктом 6.4. настоящего Контракта, в установленные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

5.7. При неявке или отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, Заказчик составляет односторонний акт на основании проведения независимой экспертизы. В случае, если экспертизой установлено возникновение недостатков по вине Исполнителя, расходы на проведение независимой экспертизы относятся на его счет.

# Ответственность Сторон

  - Заказчик не несет ответственности перед Исполнителем за несвоевременную оплату  выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств в бюджет Союзного государства.

  - Исполнитель при нарушении сроков поставки программно-аппаратного обеспечения уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок (недопоставленного) программно-аппаратного обеспечения, за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока поставки.

  - Исполнитель при нарушении сроков выполнения работ по установке, настройке и обслуживанию программно-аппаратного обеспечения, уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от общей стоимости работ.

  - Заказчик при нарушении сроков оплаты поставленного  программно-аппаратного обеспечения уплачивает Исполнителю пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не перечисленной в срок суммы,  за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока платежа (за исключением п. 6.1. настоящего Контракта).

  - Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

  - Ответственность Сторон, не предусмотренная Контрактом, определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

# 7. Действие обстоятельств непреодолимой силы

  - Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войны, гражданских волнений, эпидемии, блокады, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий, а также изданием актов государственных органов.

  - Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

  - Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Контракту вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и об их влиянии на исполнение обязательств.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 2 (двух) месяцев, настоящий Контракт может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

# 8. Порядок разрешения споров

  - Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Контракта, будут разрешаться путем переговоров.

  - При не урегулировании Сторонами в досудебном порядке спор будет передан на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

# 9. Порядок изменения и расторжения Контракта

  - Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только при условии их оформления в письменном виде и подписания Сторонами.

9.2. Досрочное расторжение настоящего Контракта может иметь место в соответствии с пунктом 7.4 настоящего Контракта, по соглашению Сторон либо решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

# 10. Прочие условия

  - Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по Контракту.

  - При изменении местонахождения, наименования, банковских и других реквизитов одной из Сторон, она обязана в течение 3-х рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону.

  - Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

  - Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения:

- Приложение № 1. Спецификация  на _ л.

- Приложение № 2. Календарный план выполнения работ на _л.

# 11. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| Постоянный Комитет Союзного государства 103132, г. Москва, Старая площадь, д.8/5, под. 3 ИНН 7710353620 КПП 771001001 Межрегиональное операционное УФК р/с 40816810400000001901 в ОПЕРУ- 1 Банка России г. Москва, 701 БИК 044501002 ОКПО 548443390 ОГРН1037739420355 |  |

# 12. Подписи Сторон

Государственный секретарь	Директор     ООО

Союзного государства                                                                             «___________________»

______________ Рапота  Г.А.	                                                        ________________

Приложение № 1

к Контракту №___

от __ _______ 2013 г.

Спецификация

по комплексу работ по развитию  системы электронного документооборота (СЭД) в Постоянном Комитете Союзного государства на 2013 год.

Итого: 0 000 000,00 (____________________________________) рублей.

Государственный секретарь	Директор     ООО

Союзного  государства                                                                   «_______________________»

____________  Рапота  Г.А.                                                                             ____________

Приложение № 2

к Контракту №___

от __ _______ 2013 г.

Календарный план выполнения комплекса работ по развитию системы электронного документооборота (СЭД) в Постоянном Комитете Союзного государства на 2013 год.

Государственный секретарь	Директор     ООО

Союзного  государства                                                                   «_______________________»

____________  Рапота  Г.А.                                                                             ____________